附件3-2

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√

项目名称          信息化建设

项目单位      全区义务教育中小学校

主管部门        云溪区教育体育局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017年6月20日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 何沙苇 | 联系电话 | 13786050154 |
| 项目地址 | 教体局及各学校 | 邮 编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2016年1月起至2016年12月止 |
| 计划安排资金 （万元） | 320 | 实际到位资金 （万元） | 320 | 实际支出 （万元） | 320 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 300 | 县市区财政 | 300 | 县市区财政 | 320 | 县市区财政 |  |
| 其它 | 20 | 其它 | 20 | 其它 |  | 其它 | 20 |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 教育城域网及平台接入 | 120 | 2017年1月28# |  |
| 教育信息化设备及安装 | 200 | 2017年6月9# |  |
| 支出合计 | 320 |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
|  | 1、信息化设备购置及安装工程 2、教育城域网及平台接入 | 100% |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 6790项（套/对/批） | 320万 | 320万 |
|  |  | 质量指标 | 备购置及安装 | 合格 | 合格 |
|  |  |  | 城域网及平台接入 | 合格 | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 按合同 | 按合同实施 | 完成 |
|  |  | 成本指标 | 教育城域网及平台接入 | 120万 | 120万 |
|  |  |  | 教育信息化设备及安装 | 200万 | 200万 |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 办学条件改善 | 促进均衡发展 | 完成 |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 指标 | 师生满意度 | ≥95 | ≥95 |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 陈继清 | 副局长 | 教育体育局 |  |
| 张育锋 | 纪检组长 | 教育体育局 |  |
| 毛新华 | 纪检主任 | 教育体育局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：  詹清波                  联系电话：8413667

2016年度义务教育阶段信息化建设

专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

义务教育阶段信息化建设项目包括：为云溪中学、长岭小学等15所中小学装配班班通89套，云溪小学建高清录播室1间，望城和滨湖小学各建互动录播室1间，为陆城中学、长岭小学各建一间云计算机教室，共90机位，路口中学、云溪中学和局机关安装无线全覆盖设备，共安装无线AP终端179个，建成了教育城域网，全区26所学校全部千兆光纤进校。

本项目由区教育局计财股管理，教育技术中心负责组织建设。本项目资金拨付由区教育局计财股负责，资金由财政和审计监管。

(二)项目实施背景和依据

1、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》、教育部《教育信息化工作十年发展规划》和省市教育信息化行动计划。

1、中共湖南省委、湖南省人民政府《关于建设教育强省的决定》 (湘发〔2007〕18号)；《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于建设教育强市的决定》（岳发〔2008〕8号）；《岳阳市教育信息化三年行动计划（2013-2015）》

2、财政部《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金{2014}76号）

3、国务院《基础设施和公共事业特许经营管理办法》（2015年第25号令）

4、《岳阳市云溪区人民政府常务会议纪要》（2014年第21次、2015年第30次）；

5、《岳阳市云溪区人民政府专题会议纪要》（岳云政专纪（{2016}4号）

6、岳阳市云溪区教育局《云溪区整体推进教育信息化建设方案》等。（岳云教函{2014}38号）

(三)项目绩效目标

1、总体目标：通过三期工程的建设，完成全区教育信息化基础建设任务，达到教育部规定的“三通二平台”建设与应用要求，实现以区教体局为中心，通过城域网将上述平台向城区及周边的乡（镇）中小学扩散，最终实现区教育局至乡镇中小学的网络全覆盖；利用教育管理平台和教育资源库，实现全区范围内的教育资源共享和城乡教育均衡发展；保证区教体局所属教学机构、办学单位能够访问本区、市直和其它教育专业网站资源，通过“三通”等方式提高全区整体教育信息化水平。

2、具体目标及内容：改善学校教育教学现代化装备条件，达到全区26所中小学每一所学校都有联网使用的“班班通”等信息化终端(村小最少装配2间多媒体教室)，更新所有学校网络交换设备，保证全区所有学校网络畅通。在陆城中学、长岭小学、物流职校各装配1间云计算机教室；建设3间网络联校教室(1+2模式。一间主录直播室，两间互动教室)；建设全区学校校安集中监控系统；建设云溪中学、路口中学无线全覆盖应用试点项目。本建设项目完成后，将完全消灭信息化孤岛，全区学校基本实现“网络宽带校校通、优质资源班班通、学习空间人人通”，信息化全面应用不断深化不断优化。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金到位情况

义务教育阶段信息化建设项目资金为320万万元，由区财政全额预算到位。

2.项目资金使用情况

区教体局将收到的义务教育阶段信息化建设项目资金320万元，全部用到信息化各项目建设学校，支付云溪中学、长岭小学等15所学校班班通设备125万元，支云溪小学、滨湖小学和望城小学等3所学校录播室设备63万元，支付陆城中学、长岭小学长岭等两所学校计算机教室设备62万元，支付全区26所学校校安集中监控设备50万元，支付城域建设费20万元。

3.项目资金管理情况

区教体局计财股负责管理项目资金的收付，教体局教育技术中心负责组织建设。各学校项目建设完成后，由教体局组织验收合格，计财股与建设方按合同结算工程款。

（二）项目组织实施情况

义务教育阶段信息化建设项目是写入2016年区政府工作报告中的为民办实事工程，是经教体局党委研究实施的重点工作。2016年10月，区教体局与岳阳颂大教育科技有限公司签订协议，为云溪区建设与市直同网的教育城域网，为全区26所中小学进行宽带提速。2016年4月和12月，教体局完成了15所学校的班班通、两所学校的云机房、网络联校和校安集中监控所等项目的设备安装与调试。项目建设过程严格按照政府采购的要求，经过招投标程序确定施工单位和供货商，签订合同。

四、项目主要绩效情况分析

义务教育阶段信息化建设整体财政支出项目取得良好的成效。

1.完成了预期目标任务，义务教育阶段信息化建设项目的实施，改善了我区部分学校的办学条件，提升了我区教育信息化的水平，促进教育教学水平的提高。

2.有利于增强教师教育信息化的观念，通过义务教育阶段信息化建设项目的实施，我区已有1个省级网络名师工作室，1所省级网络联校、2所市级教育信息化创新应用示范或试点学校，全区整体推进教育信息化也已纳入省级试点项目。这些将对我区教育信息化的发展与应用起引领和示范作用，广大教师的信息化观念将得到加强。

3.教学质量得到明显提升，义务教育阶段信息化建设项目的实施，将优质的教学资源引进课堂，师生的综合素质、教育教学质量都得到了很大提高。

五、项目综合评价及结论

评价组认为，从整体上看，义务教育阶段信息化建设项目财政资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都按照合同执行。学校建成投入使用后，教学质量、办学水平得到了很大提高，促进了我区教育信息化的水平和教育教学水平的提高，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

一是项目要多调研。义务教育阶段信息化建设项目是经我局多次调查和反复研究，报区人民政府常务会议和专题会议研究后，纳入政府实事工程的项目，是关乎教育快速发展的民生工程。

二是项目要按程序进行。项目预算先报财政评审中心评审，设备采购报采购办审批，报区纪检监察部门审查和招标程序进行采购，工程完工后，及时组织验收。

三是资金管理严格。项目资金有专门股室负责管理，严格按工作程序拔付，做到专款专用。

（二）存在问题及建议

一是要做到部门联动，资金管理部门、组织建设部门和学校要及时联系，工程进展以及质量监控要相互告知，一同管理。二是验收要及时，要做到有问题及时发现，及时整改，对工程质量要严把关。三是建立一套完整的义务教育阶段信息化建设项目财务记录，汇总项目档案，统一管理。

2017年6月10日