附件3-2

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价R

项目名称：     云溪区农村饮水安全工程水质检测

项目单位：  云溪区农村饮水安全工程水质检测中心

主管部门：          岳阳市云溪区水利局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 6 月 15 日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 郑玮 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 8418319 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 | 岳阳市云溪区云中北路20号 |  |  |  |  |  | 邮 编 | 414009 |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） | 30 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 30.3925 |  | 实际支出 （万元） |  | 30.3925 |  | 结余 （万元） |  | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |
| 市财政 |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |
| 区财政 | 30 |  | 区财政 |  | 30 |  | 区财政 |  | 30 |  | 区财政 |  |  |
| 其它 |  |  | 其它 |  | 0.3925 |  | 其它 |  | 0.3925 |  | 其它 |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 实际支出数（元） |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 设备维护 |  |  | 10000 |  | 记-0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试剂采购 |  |  | 111725 |  | 记-0004、记-0013、记-0017、记-0024、记-0025、记-0031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付区城市供水站及乡镇水质检测费用 |  |  | 60000 |  | 记-0015、记-0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训及会议开支 |  |  | 2140 |  | 记-0012、记-0021、记-0026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测技术服务 |  |  | 69000 |  | 记-0008、记-0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备采购 |  |  | 9520 |  | 记-0010、记-0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备检修 |  |  | 5898 |  | 记-0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公及资料费 |  |  | 10244 |  | 记-0006、记-0020、记-0028、记-0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费及用车费用 |  |  | 20949 |  | 记-0005、记-0009、记-0018、记-0019、记-0027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招待费 |  |  | 4449 |  | 记-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 303925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |
|  |  | 对全区现有12处农村饮水安全工程水源水、出厂水、末梢水定期开展40项常规指标水质检测，其中6座水厂至少每个季度检测一次，6处单村供水工程至少在丰水期和枯水期各检测一次，全年共检测不少108个水样。 |  |  |  |  |  |  |  | 对全区现有12处农村饮水安全工程水源水、出厂水、末梢水开展40项常规指标水质例行检测；全年共检测126个水样（其中6座水厂每个季度开展了一次，全年检测了4次，6处单村供水工程，全年检测了3次），对12处农村饮水安全工程进行了2次9项日常指标及铁锰2项金属指标抽检，全年超目标完成任务。 |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |  | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  |
|  |  | 项目产出指标 | 数量指标 | 检测工程数量 |  |  | 12处农村饮水安全工程 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测水样数 |  |  | 108个水样 |  |  | 120% |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 检测项目 |  |  | 40项水质常规指标 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 水质检测准确率 |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 6个水厂检测频次 |  |  | 每季度一次，严格按时间节点进行 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 6个单村供水工程 |  |  | 丰水期、枯水期各一次，严格按时间节点进行 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 设备完好率 |  |  | 90%以上 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 单个水样检测成本 |  |  | 3600元/个 |  |  | 2780元/个 |  |  |  |
|  |  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 水质达标率 |  |  | 89% |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 饮用水资源保护 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |  |
| 严爱兵 |  |  | 副局长，组长 |  |  | 云溪区水利局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 郑玮 |  |  | 主任 |  |  | 水质检测中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨亮亮 |  |  | 助理工程师 |  |  | 水质检测中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：杨亮亮                   联系电话：15273099360

云溪区农村饮水安全工程水质检测项目绩效评价情况说明

1.项目单位基本情况：根据国家发展和改革委员会、水利部、国家卫计委、环保部《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经〔2013〕2259号）和省发展和改革委员会、省水利厅、省卫生厅、省环境保护厅《关于进一步加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的实施意见》（湘发改农〔2014〕31号）等文件精神，为进一步提高我区农村饮水安全工程的水质检测能力，确保我区农村饮水安全工程的供水安全，2016年我局成立了云溪区农村饮水安全工程水质检测中心，2017年完成竣工验收，2018年正式运行，现配备4名工作人员，其中2名为水质检测人员，负责检测工作。

2.项目基本情况：为有效指导农村饮水安全工程运行，促进水质达标，根据湖南省水利厅《关于进一步规范和加强全省农村饮水水质检测管理工作的通知》（湘水工管〔2016〕22号）文件要求及区人民政府办公室会议(〔2017〕第4次）会议精神，结合我区农村饮水安全工程基本情况，区农村饮水安全工程水质检测中心对全区现有12处农村饮水安全工程水源水、出厂水、末梢水定期开展40项常规指标水质检测，其中6座水厂至少每个季度检测一次，6处单村供水工程至少在丰水期和枯水期各检测一次，全年共检测不少108个水样，区财政据实保障所需工作经费和运行经费。

- 项目资金使用及管理情况

区财政于6月30日拨付30万元检测中心运行经费至我局，由我局财务股进行经费统一管理，实行专款专用，财政、监察部门加强资金监管，公开招投标、管理各环节，接受群众监督杜绝挤占、挪用、贪污等现象，确保资金安全。运行经费主要来源于区财政补贴30万元,水利局自筹0.3925万元，总支出为30.3925万元。支出费用主要为检测药剂采购11.11725万元，付区城市供水站及乡镇水质检测6万元，技术服务采购6.9万元，设备采购、维修维护费用2.5418万元，差旅费及用车费用2.0949万元，办公及资料费1.0244万元，招待费0.4449万元，培训及会议开支0.2140万元。

- 项目组织实施情况

区农村饮水安全工程水质检测中心建立了《实验室内部管理制度》、《实验室样品管理制度》、《实验室试剂和药品管理制度》等相关实验室制度，严格按制度进行实验室管理。

为细化、量化检测工作，于年初制定了《云溪区农村饮水安全工程工程水质检测工作方案》，并严格按照检测方案定期开展水质检测工作。药剂采购、技术服务采购等大金额采购项目严格按要求组织招投标，并与中标单位签订采购合同，采购严格按照合同执行。

- 综合评价情况及评价结论

参照项目支出绩效评价指标体系（参考样表），从项目决策、项目管理、项目绩效三大方面进行项目自评，本项目综合得分为100分，评价等级为优秀。

- 项目主要绩效情况分析

对全区现有12处农村饮水安全工程水源水、出厂水、末梢水开展40项常规指标水质例行检测，全年共检测126个水样（其中6座水厂每个季度开展了一次，全年检测了4次，6处单村供水工程，全年检测了3次）；对12处农村饮水安全工程出厂水水质进行了2次9项日常指标及铁锰2项金属指标抽检，全年超目标完成任务，并及时将水质检测结果上报区政府并反馈给各乡镇、各供水工程，为供水工程运行提供了水质依据，要求各供水工程针对水质问题及时进行生产调整，确保供水水质达标，进一步改善了供水水质。并组织了全区农村饮水安全工程运行管理培训1次，水厂化验员自检培训4次，累计培训60余人次，有效的提高了工程运行管理人员的运行管理水平及水厂化验室人员的检测能力，进一步规范了工程运行和保障了供水安全。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法：

（1）水质检测工作实行常态化。区农村饮水安全工程水质检测中心按要求每季度对辖区内公司工程开展水源水、出厂水和管网末梢水水质例行检测；不定期开展水质抽检，特别对于常出现水质不合格的工程、常出现超标的水质指标加大检测力度；督促各水厂化验室开展每日一检水质自检工作，水质检测工作实行常态化，以水质结果指导供水工程运行，确保供水安全。

（2）注重水质检测能力提升。通过组织参加集中学习、跟班学习、现场指导等方式开展水质检测培训，切实提高了区级水质检测人员及水厂的自检人员的素质和业务能力，最终实现水质检测人员持证上岗，规范操作，胜任检测工作。

2.存在问题及建议：

在保障我区饮水安全方面，广大群众认识不到位、参与力度不够，建议加大饮水安全宣传力度，呼吁全民参与。我局及各镇、街道、供水工程要采用多种形式，多角度、广覆盖、高频度地宣传饮用水安全知识，做到进村进户全覆盖，引导广大群众科学认识和正确对待饮水安全工程，增强群众参与饮水工程管护、维护及水源保护的积极性。

（七）附件

1.岳阳市云溪区农村饮水安全工程水质检测工作方案

2.岳阳市云溪区农村饮水安全工程水质检测结果汇总

3.《关于进一步规范和加强全省农村饮水水质检测管理工作的通知》（湘水工管〔2016〕22号）

附件2-2

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

填 报 说 明

一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

1、评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。

2、项目名称：须与项目预算批复文件一致。

3、项目单位：填写全称，不得省略。

4、主管部门：填写全称，不得省略。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

2、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。

3、项目明细支出内容：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按部门预算项目申报目标的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

6、绩效自评综合得分：对照附件3《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

7、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

8、评价人员：填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。

9、项目单位意见：项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。

10、主管部门意见：主管部门签署意见，由主管部门负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）项目概况

1、项目单位基本情况。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

（二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

（三）项目组织实施情况

1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

（四）项目主要绩效情况分析

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议

包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

（六）附件

评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。