附件3-2

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：    云溪城区春节美化亮化

项目单位：     云溪区路灯管理所

主管部门：  云溪区城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：   2019年  7 月   19日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 蔡世宏 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13762099049 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 云溪中心城区 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414009 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2018年 1 月起至 2018 年 4 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 61 |  | 实际到位资金 （万元） | 61 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 56.3 | 结余 （万元） | 4.7 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 61 |  | 区财政 | 61 |  |  | 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 春节亮化工程款 |  |  |  | 48250 |  | 记--0008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 春节亮化工程款 |  |  |  | 121884 |  | 记--0009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 春节亮化安装及拆除人工费 |  |  |  | 84240 |  | 记--0008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 春节亮化材料款 |  |  |  | 4860 |  | 记--0014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 春节亮化中国结材料款 |  |  |  | 273600 |  | 记--0009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 春节亮化等工程预算费 |  |  |  | 21895.5 |  | 记--0012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 春节亮化工程款 |  |  |  | 8280 |  | 记--0014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 563009.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 城市提质，改造人居环境提高生活质量，营造春节氛围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 春节期间达到美化亮化效果 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 城市美化亮化 |  |  | 城区主要街道 |  | 大小灯笼3200个，亮化灯3900套 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 春节美化亮化 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2个月 |  |  | 2个月 |  | 2018年1月-3月24日 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 财政拨款 |  |  | 61万元 |  | 56.3万元 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 城市提质 |  |  |  |  | 营造春节气氛 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 市民满意 |  |  | 98% |  | 98% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 蔡世宏 |  |  | 所长 |  |  |  | 路灯所 |  |  |  |  |  |  |
| 曾国良 |  |  | 副所长 |  |  |  | 路灯所 |  |  |  |  |  |  |
| 杨秀峰 |  |  | 报账员 |  |  |  | 路灯所 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）                        联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本情况 为了营造春节氛围经区政府同意，对云溪中心城市、区干道（包括云溪大道、107国道、云溪大桥、胜利西路、洗马路、云龙路、大汉路、开泰路）进行美化亮化。 - 项目资金使用及管理 资金按财政局评审后的金额61万元款拨给住建局，再由住建局拨给路灯所，路灯所根据安装需要进行材料政府采购，按采购金额拨付材料款，小型材料按实际发生额支付，资金使用规范，厉行节约，支出费用合理。资金实行专款专用，所有公用支出先造计划再审批最后使用的原则进行，实际支出56.3万元，结余资金用于路灯维修及节能改造。 - 项目组织实施情况项目 - 美化情况，对城区路灯行道树，以串挂灯笼、中国结等形式进行美化 - 亮化情况，对107国道入口匝道，洗马路、十字路口、云中路绿化带、以LED灯带.LED流星雨、LED发光灯、LED 彩灯为亮化设施进行亮化装饰.以上美化亮化已通过有关部门进行验收合格。 - 综合评价情况及评价结 通过对城区主要街道美化亮化，美化了城市，营造了春节节日气氛。 - 项目主要绩效情况分 为了营造春节氛围，对城市主要街道安装了大小3200套灯笼。亮化灯3900套，给城市增添了喜庆气氛，给市民一种幸福美满的感觉。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 主要突出祥和、喜庆、欢快来烘托节日氛围，在材料选择方面坚持节俭原则，控制投入成本，达到美化亮化和经济效果。 在时间紧安装复杂等问题，建议政府在年初确定美化亮化预算费用。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 8 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 4 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。