附件3-2

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价

自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 寝室改造经费

项目单位 岳阳市云溪区第一中学

主管部门 岳阳市云溪区教体局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

 报告日期： 2019年7月 15 日

 岳阳市云溪区财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 周振华 | 联系电话 | 13974089838 |
| 项目地址 | 云溪镇胜利路 | 邮 编 | 414009 |
| 项目起止时间 | 2018年1月起至 2018年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 60 | 实际到位资金（万元） | 60 | 实际支出（万元） | 60 | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | 　 | 省财政 | 　 | 省财政 | 　 | 省财政 | 　 |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 60 | 县市区财政 | 60 | 县市区财政 | 60 | 县市区财政 |  |
| 其它 | 15 | 其它 | 15 | 其它 | 15 | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **75万元** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | **实际完成** |
| 主要用于学生寝室空调安装，共安装寝室335间，空调335台，授益寄宿生1200名学生 | **335间寝室安寝335台空调，完成率100%** |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 寝室 | 335间 | 100% |
| 空调 | 335台 | 100% |
| 质量指标 | 空调安装全部到位 | 100% | 100% |
|  |  |  |
| 时效指标 | 2018.7月 | 100% | 100% |
|  |  |  |
| 成本指标 | 75万 | 100% | 100% |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 学生、家长 |  | 100% |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 学生、家长 |  | 100% |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 周振华 | 教育局副局长 校长 | 云溪区一中 | 周振华 |
| 欧阳和平 | 副校长 | 云溪区一中 | 欧阳和平 |
| 曾祯 | 纪检 | 云溪区一中 | 曾祯 |
| 评价组组长（签字）： 周振华 年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 蔡冬秀 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**1. 项目基本概况

岳阳市云溪区一中创办于1956年，前身为湖南省临湘县第五中学。1984年成立岳阳市北区后更名为岳阳市北区一中，1996年北区一中由云溪区路口镇整体搬迁至云溪城区，并更名为岳阳市云溪区第一中学。学校现有43个教学班，在校学生2229人，教职员工187名。高级教师58人，中级教师93人，国家级骨干教师1人，省级骨干教师8人，市级骨干教师32人。有84人获得国家、省、市级荣誉称号。云溪区一中把握时代特点，秉承“一切为了学生的终身发展”的办学理念，深化教育教学领域的创新和改革，形成了自己的办学特色，取得了显著成绩。自2002年以来，学校有10名优秀学子被清华、北大录取。近年来云溪区一中先后获得了“全国五四红旗团”“全国青少年读书活动示范学校”“湖南省安全文明小区”“湖南省现代教育技术实验学校”“湖南省绿色学校”“湖南省五四红旗团支部”“湖南省模范职工之家” “武汉理工大学优秀生源基地”“湖南大学优秀生源基地”“湖南师范大学优秀生源基地”“湖南师范大学体育学院培训基地”“岳阳市示范性普通高中”“岳阳市一级学校”“岳阳市文明标兵单位”“岳阳市教学质量先进单位”“岳阳市教学教改示范学校”“岳阳市品牌学校”“岳阳市普通高中教育教学质量提升优胜学校”“岳阳市家长示范学校”等五十多项国家、省、市级荣誉，原副省长唐之享曾为之题词：“湘北名校，育人摇篮”。由于寝室设备设施落实，严寒、酷暑学生条件极差，严重影响学习质量，为了提高学生的学习条件，通过向区财政争取和学校自筹，共投入75万元对335间寝室全部安装空调设备。1. 项目资金使用及管理情况

本年度专项支出共75万元，其中区财政投入60万元，本校自筹15万元。1、专项资金安排落实、总投入等情况分析；60万元专项资金全部做到专款专用，另外学校还挤出一部分资金用于基础设施建设.2、专项资金实际使用情况分析；我校就校学生较多，为了改善寄宿生住宿条件，2018年度投入75万元专项资金安装335台空调。3、专项资金管理情况分析；资金实行专人管理.专项使用。不挤占，不挪用。　　（三）项目组织实施情况：我校成立专门的项目领导小组，通过招投标方式，以最低价格采购一批质量较高的空调，空调7月份全部安装到位，学生满意度100%。（四）综合评价情况及评价结论由于寝室设备设施落实，严寒、酷暑学生条件极差，严重影响学习质量，为了提高学生的学习条件，通过向区财政争取和学校自筹，共投入75万元对335间寝室全部安装空调设备，绩效目标率达100%。1. 项目主要绩效情况分析

　　通过安装空调，解决了学生的就寝条件，提高了学生的学习质量及积极性，2018年一本上线130人，上线率21.4%，二本上级307人，上线率51%，600分以上24人，最高分670分。1. 主要经验及做法、存在问题和建议

建议多考虑改善学生就学条件，让学生在更好的环境中学习知识。 |