附件3-2:

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称     城市建设项目

项目单位         住建局

主管部门

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020年6月20 日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 刘云飞 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 8412016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 云中路 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2019年1 月起至 2019年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 2500 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  | 1500 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 结余（万元） | 1000 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |
| 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 付云象路工程款 |  |  |  |  | 8.597907 |  | 2019-6-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程尾款 |  |  |  |  |  |
| 付四通路、污水提标改造等工程款工程款 |  |  |  |  | 490.546944 |  | 2019-6-3#2019-12-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付人民医院护坡工程款 |  |  |  |  | 68 |  | 2019-6-4# 2019-9-3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付云溪大道（通港段）维修工程款 |  |  |  |  | 53.040359 |  | 2019-6-5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付団湖取土工程款 |  |  |  |  | 600 |  | 2019-6-6# 2019-9-3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付云溪河黑臭水整治工程款 |  |  |  |  | 210 |  | 2019-6-7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付胜利小区与107国道绿化工程程款 |  |  |  |  | 10.650334 |  | 2019-7-2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付云溪一中污水管网工程等 |  |  |  |  | 15.594456 |  | 2019-9-4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成城区破损道路进行修善、云溪河下游黑臭水整治、污水厂提标改造、四通路的建设、洗马北路体质改造、云龙路微小广场建设等。 维护城市环境，创建整洁、亮丽的城市环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成了对城区破损道路的维修、云溪河下游黑臭水整治、污水厂提标改造、四通路的建设、洗马北路体质改造、云龙路微小广场建设、云溪一中污水管网建设等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 工程改造数量 |  |  |  |  | 8个 |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 工程质量达标率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 工程按计划完成率 |  |  |  |  | 1年 |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目超概算比例 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | ≦1% |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 专项专用 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 提高居民幸福感 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 城区生态环境得到 改善改善 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 效益明显 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 居民满意率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘云飞 |  |  | 局长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 葛亦伟 |  |  | 总工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈丽娟 |  |  | 财务股长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人（签名）： 陈丽娟 联系电话： 五、评价报告综述 （一）项目基本概况 为确保城市美好形象，给市民提供更好便利环境，按区政府要求对城区破损路道进行维修、完成云溪河下游黑臭水整治、污水厂提标改造、四通路的建设、洗马北路体质改造、云龙路微小广场建设等，将城市建设项目纳入财政预算。今年年初区财政预算本年度城市建设项目经费2500万元。 （二）项目资金使用及管理情况 2019年城市建设经费2500万元，实行专款专用，由区财政经建股监督管理。2019拨付城市建设项目款1500万元，剩1000万元在2020年元月拨付。 （三）项目组织实施情况 各工程项目严格按程序办理相关手续，监理公司和质安中心工作人员对工程质量和安全严格把关。在项目执行过程中，严格对项目经费专款专用，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金的使用监督。 （四）综合评价情况及评价结论 2019年我们严格项目资金管理，工程款按工程进度拨付，确保按资金专款专用，都能收到实效，对照支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为优秀。通过对云溪河的整治、道路提质改造、小广场建设等为城区营造了更舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境，提高了居民的幸福感。 （五）项目主要绩效情况分析 按期完成项目预期目标。完成了对城区破损道路的维修、云溪河下游黑臭水整治、污水厂提标改造、四通路的建设、洗马北路体质改造、云龙路微小广场建设、云溪一中污水管网建设等项目。改善了城区生态环境，提高了城市品位。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1、城市建设项目多，资金需求大，建议增加财政预算保证工程如期完成和工程款的按时拨付。 （七）附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3:

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

填报说明

## 一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

## 二、封面填写

1、评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。

2、项目名称：须与项目预算批复文件一致。

3、项目单位：填写全称，不得省略。

4、主管部门：填写全称，不得省略。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

2、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。

3、项目明细支出内容：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

6、绩效自评综合得分：对照附件4《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

7、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

8、评价人员：填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。

9、项目单位意见：项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。

10、主管部门意见：主管部门签署意见，由主管部门负责人签字后加盖行政公章。

## 四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

### （一）项目概况

- 1、项目单位基本情况。

- 2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

### （二）项目资金使用及管理情况

- 1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

- 2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

- 3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执

- 行情况）分析。

### （三）项目组织实施情况

- 1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

- 2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

### （四）综合评价情况及评价结论

### （五）项目主要绩效情况分析

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

### （六）主要经验及做法、存在问题和建议

- 包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

### （七）附件

评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。