附件3-2：

岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：八一村农村安全饮水扶贫项目 100万元

项目单位：    云溪街道八一村

主管部门：    区水利局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年6月  24 日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 刘友明 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13575039020 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 云溪街道八一村 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414009 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2020年 5月起至2020 年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 462.47 |  | 实际到位资金 （万元） | 462.47 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 462.47 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 100 |  | 省财政 | 100 |  |  | 省财政 |  |  | 100 | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |  |  | 区财政 |  |
| 其它 |  | 362.47 |  | 其它 | 362.47 |  |  | 其它 |  |  | 362.47 | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 安全饮水项目支出 |  |  |  | 100万 |  | 2019年9月18# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 100万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 全村20个村民小组2789人饮水达到安全标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达到预计要求 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 刘友明 |  |  | 村支部书记 |  |  |  | 云溪街道八一村 |  |  |  |  |  |  |
| 杨神保 |  |  | 村监督委员会主任 |  |  |  | 云溪街道八一村 |  |  |  |  |  |  |
| 李迁移 |  |  | 村监督委员会委员 |  |  |  | 云溪街道八一村 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 八一村农村安全饮水项目工程覆盖全村20个村民小组，600多户2789人受益。该项目总投资462.47万元，其中：省级财政投入100万元，其他投入362.47万元，该项目考虑到群众实际情况未进行群众自筹资金，资金使用全部按四自两会三公开形式组织施工及支付，项目交由区水利局自来水公司相关工程技术人员进行施工。达到了预计要求， 主要问题是该项目是线形工程途经主要交通公路，用户相对稀散，不便于施工，同时距离光缆车道较近，水管线维修后期不好施工，另外，群众入户线路比较复杂，没有做好进一步设计，影响整体美观。