2019年度中小学校舍安全工程

专项资金绩效评价报告

- 项目基本概况

云溪区中小学校安工程建设资金是为了保障全区各中小学校正常运转,改善了我区教育的办学条件，由区财政预算，经费全由财政拨款。

本项目资金拨付由区校安工程领导小组负责，资金由财政和审计监管。

- 项目资金使用及管理情况

区教育局计财股负责管理项目资金的收付，工程项目款由校安工程领导小组按照合同按时支付,其经费的使用情况由区审计局进行专项审计。

- 项目组织实施情况

| 2019年校安工程收入表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可用金额 | 5000000元 |  |  |
| 序 号 | 指标额度 | 省指标文号 | 用途名称 |
| 本年收入 | 500万元 |  |  |
| 1 | 500万元 | 区财政预算 | 2019年农村义务教育学校维修改造和设备添置 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

2019年区中小学校舍安全工程支出表

| 项目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道仁矶中学教学楼改造 | 460000 | 路口中学食堂厨房设备采购 | 1386800 |
| 道仁矶中学运动场改造项目 | 320000 | 文桥中学教学楼及室外改造 | 576120. |
| 滨湖小学教学楼改造项目 | 170000 | 云鹰小学校园文化建设采购 | 731000 |
| 滨湖小学运动场改造项目 | 40000 | 路口中学和中心小学维修改造 | 300000 |
| 桃李小学运动场改造项目 | 120000 | 白荆小学维修改造项目 | 220000 |
| 友好小学维修改造项目 | 800000 | 长岭小学教学楼和运动场改造 | 800000 |
| 南太小学维修改造项目 | 280000 |  |  |
| 合计 | 6203920 |  |  |

综合评价情况及评价结论

评价组认为，从整体上看，中小学校舍安全工程建设资金项目财政资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都落到实处。促进了我区教育办学条件的提高，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。

- 项目主要绩效情况分析

中小学校舍安全工程建设资金项目取得良好的成效。

1.完成了预期目标任务，确保各级应分担的资金及时足额到位,保障全区各学校的办学条件得到了改善。

2. 切实加强了中小学校舍安全工程建设资金的使用管理和监督,严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定,确保专款专用,提高资金使用绩效。

3.保证了教育的公平性，促进了全区义务教育城乡学校的办学条件均衡发展，为学生提供了良好的学习环境。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

一是严格执行政策。中小学校舍安全工程建设严格按照工程建设规定程序执行，做到招标规范，质量达标。

二是资金管理严格。项目资金有区财政负责管理，严格按工作程序拔付，做到专款专用。

2、存在问题及建议

全区义务教育学校需要维修改造的项目较多，资金有限，不能一一解决。

云溪教育体育局

2020-7-10

附件3-2

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√

项目名称         云溪区中小学校舍安全工程建设资金

项目单位        全区各中小学校

主管部门        云溪教育体育局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年7月10日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 谌国良 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 8419102 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 全区义务教育各中小学校 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2019年1月起至2019年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 500 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 620.392 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 620.392 |  |  |  | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 0 |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  | 522 |  |  |  | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  | 省财政 | 0 |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 500 |  |  | 县市区财政 |  |  | 500 |  | 县市区财政 |  |  | 500 |  |  |  | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  | 120.392 |  |  | 其它 |  |  | 120.392 |  | 其它 |  |  | 620.392 |  |  |  | 其它 | 0 |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 拨各学校维修款 |  |  |  |  | 620.392 |  | 2019-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 620.392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 1、拨付全区各中小学维修建设经费6202392万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 维修改造、添置费 |  |  |  |  |  | 620.392万万 |  | 620.392万 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 按合同拨付 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 及时拨付 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 公益项目 |  |  |  |  |  | 620.392 |  | 620.392 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 保障了学校正常运行 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 教师、家长和学生的满意度 |  |  |  |  |  | 100% |  | 99% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |
| 林海(组长) |  |  | 主任 |  |  |  |  |  | 教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张育锋 |  |  | 纪检组长 |  |  |  |  |  | 教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毛新华 |  |  | 纪检主任 |  |  |  |  |  | 教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：  谌国良                     联系电话：8419102