附件1

岳阳市2021年省预算内基建投资园区新动能培育专项投资计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目代码 | 建设性质 | 所在 园区 | 主要建设内容和规模 | 开工时间 | 建成时间 | 总投资 |  | 已安排预算资金 | 已完成 投资 | 2021年年度计划 |  | 申请省预算资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 其中：不含征地拆迁及土建工程费用投资 |  |  | 投资 | 建设内容 |  |
| 1 | 大卷重（超长尺度）铝合金新材料科技成果转化项目 | 湖南乾龙新材料有限公司 | 2102-430601-04-01-162978 | 新建 | 岳阳市经济开发区木里巷工业园 | 总建筑面积11520平方米，新建3#挤压车间、4#熔铸车间，购置研发、生产仪器设备68台（套）配套建设其他附属设备和设施，建成年产大卷重铝合金材料10000吨的生产能力。 | 2021.04 | 2022.06 | 6000 | 2566 | 0 | 460 | 4000 | 新建3#挤压车间5760㎡，4#熔铸车间5760㎡，购置研发、生产仪器设备，配套建设其他附属设备和设施 | 500 |
| 2 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司高分子防水材料与应用研发试验平台建设项目 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 2102-430603-04-05-342692 | 新建 | 岳阳市云溪区 | 建设国内领先的高性能高分子防水材料与应用研发试验平台，其中研究开发部、2个实验室、研发管理部、中试车间建筑面积共计12884m2:购置研发、中试及测试设备共计46台(套）。项目建成后，将为园区及周边地区相关企业提供技术转移、技术咨询和性能检测等技术支撑服务。 | 2020.05 | 2021.12 | 3500 | 2153.92 | 0 | 600 | 2900 | 研究开发部、2个实验室、研发管理部、中试车间建设以及购置相关设备，安装调试和人员培训。 | 430 |
| 3 | 高强高性能精密钢型材科技成果科研成果转化建设项目 | 湖南省金为新材料科技有限公司 | 2020-430624-50-03-051139 | 新建 | 湖南湘阴高新技术产业开发区 | 改造1400平方米高强高性能精密钢型材的研发中心、创新平台及1条中试示范线和1条生产线。改造1000平方米生产车间，购置精密成型生产线3条、单边液压开卷机、热切割机等精密型钢研发及制造设备11台或套。 | 2020.08 | 2022.07 | 3280 | 3022 | 0 | 525 | 500 | 改造1400平方米高强高性能精密钢型材的研发中心、创新平台及1条中试示范线和1条生产线。 | 500 |
| 4 | 平江高新技术产业园区基于工业互联网技术的产业发展 综合服务平台 | 湖南平江常胜建设发展有限公司 | 2102-430626-04-01-103777 | 新建 | 平江高新技术产业园区 | 本项目建设一个基于工业互联网技术的产业发展综合服务平台，产业发展综合服务平台由数据中心、制脑中心、云平台、综合服务大厅、展示大厅、平台运营中心等功能区组成。项目建设主要内容包括场地装修改造、设备购置、平台各功能区硬件系统、软件系统安装等，项目建设建筑装修改造面积1611.19平方米，购置软硬件设备及系统903套（台）。 | 2021.4 | 2022.12 | 3091.86 | 3091.86 | 0 | 35 | 3056.86 | 场地装修改造、设备购置、平台系统各功能区硬件系统、软件系统安装 | 490 |