附件2-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价R   项目完成结果评价□

项目名称：云溪区控建拆违

项目单位： 云溪区禁违拆违督察办公室

主管部门： 云溪区禁违拆违督察办公室

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021  年 10  月 15  日

岳阳市云溪区财政局（制）

| 项目支 出名称 | 控建拆违 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 云溪区禁违拆违督察办公室 |  |  |  | 实施单位 | 云溪区禁违拆违督察办公室 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 核定2018年新增违法建设为零，存量违法建设基本清零。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 组织开展大小强拆行动101次 | 101次 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 拆除各类违法建设278处 | 278处 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 动态发现、及时上报 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 政府投入资金 | 80万元 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 有效控制禁违拆违建设 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 鼓励引导群众自行拆除违法建设 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 全区违法建设得到全面改善 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强巡督查 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：冯波                              填报日期：2021.10.15

联系电话：18707301212                     单位负责人签字：丁先波

- 评价报告综述（文字部分） - 2020年云溪区禁违拆违督察办公室专项资金支出 - 绩效评价报告 - （控建拆违专项资金） - 项目基本情况 - 今年来，我区紧紧围绕市定禁拆治违工作目标任务，在区委、区政府坚强领导下，各部门全力配合和镇（街道）的不懈努力下，全区禁拆治违工作扎实推进，取得了一定成效。全年共拆除各类违法建设278处，面积29175平方米。 - 紧盯目标，严厉拆违。 - 年初根据市里下发的目标任务，及时召开禁违工作会议，进行任务分解，明确目标任务和时限要求，不断加大督促力度，保障市定目标任务按时完成。一是全面完成航拍图斑核查处置工作，共核查处置违建图斑90处、面积3598平方米。二是市定片区清零工作已完成（云溪街道3片区、松杨湖街道2片区），共拆除存量违建30处、面积2732平方米。三是牵头负责中心城区违法建设集中整治行动，工作开展有力，整治成效明显。各单位摸排上报各类违法建设共166处、面积21900.56平方米，目前共拆除102处、面积14176平方米。四是联合审批解决民生建房需求。今年4月份一类地区民生建房申报260户，联合会审通过134户，动工建设96户，已竣工65户。 - 落实要求，不打折扣。 - 区委、区政府交办的非法涉砂、混凝土搅拌场所整治监管常态化进行。今年共整治非法涉砂、混泥土搅拌站场所9家，日常巡查中，先后发现动工苗头8处，我办第一时间上门制止，通知业主停工，坚决做到动工即拆。通过强力整治彻底扫除了我区非法涉砂、混凝土搅拌场所，是全市最先完成非法涉砂、混凝土搅拌场所整治的区县（据住建部门提供的信息）。 - 服务项目，尽职尽责。 - 先后为己内酰胺、城陵矶高速、飞地产业园、岳阳原油商业储备、胥家桥物流园等重点项目建设提供禁违工作保障。不断创新工作方法，采取在重点项目范围内建立禁违点，明确专人进行巡查管控；对项目范围内的房屋、地表情况进行全面摸底登记、无人机航拍等方式，禁违工作效果明显。今年在重点项目范围内组织大小拆除行动7次，拆除违建房屋（棚亭）9处、面积1777平方米，制止抢挖鱼塘3亩、制止拔除抢栽抢种苗木近百亩，确保了项目区内无一处新增违法建设，并全面遏制了抢栽抢种行为。 - 加强思想引领，防范政治风险。 - 一是强化领导，落实主体责任。坚持党组书记亲自抓，成立单位意识形态工作领导小组，明确领导班子对本单位意识形态工作负主体责任，党组书记为第一责任人，研究制定了《云溪区禁违办意识形态工作责任制实施方案》，为做好思想建设工作提供了强有力的组织保障。二是抓好舆论引导，坚决抵制错误言行。按照意识形态工作“一岗双责”要求，围绕单位工作实际，明确党组成员在抓好分管工作的同时，还必须抓好分管范围内的意识形态工作，以意识形态工作促进业务工作开展。在舆论引导、对外宣传中，始终坚持正面宣传，围绕禁拆治违工作，积极做好相关法律法规政策的宣传工作，把握正确舆论导向。三是把控分析研判，杜绝苗头发生。通过召开党组会议，对单位思想工作进行研判，排除风险点，在违法建设拆除行动前进行广泛的宣传发动，有针对性地进行引导，研判行动中可能存在的风险，制定相应应对措施，将舆论风险降到最低。 - 认真做好平安建设工作。 我办开展多种形式的宣传教育工作，共发放宣传资料50余份，悬挂横幅2条，张贴标语10余条，解答群众咨询20余人次，在区政法委组织的平安建设问卷调查中，情况较好。

附件3-2：

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。