岳阳市云溪区湖南坤阳建筑工程有限公司“12·9”一般其他伤害事故调查报告
湖南坤阳建筑工程有限公司“12·9”一般其他伤害事故调查组

2025年1月

目    录
一、事故有关情况
（一）事故企业基本情况
（二）其他相关人员情况
二、事故发生经过
三、事故应急处置及善后处置情况
（一）应急处置情况
（二）善后处置情况
四、现场勘验情况

五、事故直接原因及间接原因
六、事故涉及有关责任单位的主要问题
（一）湖南坤阳建筑工程有限公司
（二）事故有关责任人员
七、对事故有关单位及责任人的处理建议
（一）建议免于追责人员（1人）
（二）对事故发生企业的处理建议（1家）

（三）对事故有关人员的处理建议（3人）
八、事故防范和整改措施建议
（一）树牢安全发展理念，全面落实企业安全生产主体责任
（二）深刻汲取事故教训，抓紧抓实作业现场安全风险防控

（三）紧盯当前短板弱项，切实强化建筑施工作业专项整治
岳阳市云溪区湖南坤阳建筑工程有限公司“12·9”一般其他伤害事故调查报告
2024年12月9日下午16时许，湖南坤阳建筑工程有限公司人员张球华（53岁，男，岳阳市君山区人）在长岭街道荆竹村村部附近进行设备转移作业时，张球华被打桩机上脱钩的吊钩勾伤，经送医院抢救无效后死亡。直接经济损失140万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经岳阳市云溪区人民政府批准，2024年12月13日依法成立了由区应急管理局牵头，公安分局、区交通运输局、区住建局、区总工会、长岭街道、市应急管理综合行政执法支队云溪大队为成员单位的岳阳市云溪区湖南坤阳建筑工程有限公司“12·9”一般其他伤害事故调查组，并聘请有关专家参加事故调查工作。
事故调查组认真贯彻落实区政府领导批示精神，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查清了企业主体责任方面存在的问题，依法依规厘清了责任，分析了事故主要教训及暴露出的问题，提出了事故防范整改措施建议，形成了调查报告。具体情况如下：
调查认定，岳阳市云溪区湖南坤阳建筑工程有限公司“12·9”一般其他伤害事故是一起因作业人员安全意识淡薄，设备转移过程中未对周边进行安全风险隐患辨识、违章作业而导致的一般其他伤害生产安全责任事故。
一、事故有关情况
（一）事故企业基本情况
湖南坤阳建筑工程有限公司（以下简称坤阳公司）。成立于2019年3月22日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本贰仟万元整（¥20000000.00元），法定代表人邓超，统一社会信用代码91430600MA4QBJMQ21，地址位于湖南省岳阳市经济技术开发区通海路管理处通海北路90号汇景城7栋2419。该公司经营范围为：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程监理；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；水运工程监理；建设工程勘察；公路工程监理；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；园林绿化工程施工；土石方工程施工；人防工程设计；专业设计服务；城乡市容管理；市政设施管理；建筑物清洁服务；工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）；非金属矿及制品销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

湖南坤阳建筑工程有限公司于2024年8月15日取得建筑业企业资质证书。证书编号：D243131446，有效期至2026年8月27日。资质类别及等级：特种工程专业承包不分等级（结构补强）；建筑装修装饰工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑工程施工总承包贰级（有效期为一年，有效期至2025年4月18日）；市政公用工程施工总承包贰级（有效期为一年，有效期至2025年4月18日）。

湖南坤阳建筑工程有限公司于2023年2月22日取得安全生产许可证，证书编号：（湘）JZ安许证字[2020]000509。许可范围为建筑施工，发证机关为湖南省住房和城乡建设厅，有效期至2026年2月21日。
    （二）其他相关人员基本情况
1.邓超，湖南坤阳建筑工程有限公司法定代表人兼主要负责人，于2021年7月15日取得建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，证书编号：湘建安A（2021）0004729。发证机关为湖南省住房和城乡建设厅，有效期至2027年7月11日。
2.王敏，湖南坤阳建筑工程有限公司专职安全生产管理人员。于2019年12月5日取得建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证书编号：湘建安C3（2019）0401305。发证机关为湖南省住房和城乡建设厅，有效期至2025年10月11日。
3.颜学赛，挖掘机设备租赁方、挖掘机驾驶员，主要负责提供打桩机和挖掘机等设备。
4.张球华，湖南坤阳建筑工程有限公司劳务人员，2024年11月13日与坤阳公司签订劳务合同，主要负责普工工作直至工程结束，系该起事故死者。
二、事故发生经过
2024年12月9日下午15时许，因公司工作需要，湖南坤阳建筑工程有限公司需将荆竹村村部附近田地的打桩机转移出。但由于打桩机处于泥巴路内，不易被转移出，因此颜学赛和张球华将吊钩吊索的一端挂在挖掘机挖斗上，另一端直接挂在打桩机钢底座槽钢各拐角处，将其作为锚点，在张球华的指挥下先将打桩机基头从南侧向北侧移动，并将打桩机机头放置在基坑护筒上，随后继续使用吊钩钩挂在打桩机钢底座槽钢各拐角处，将其作为锚点，将打桩机由西侧向东侧整体移动，使得打桩机逐步向外转移。15时30分许，张球华指挥颜学赛将垫筒自南向北转移到一定距离后，因其转移的方向被阻挡，故张球华指挥颜学赛停止使用挖掘机转移打桩机，同时蹲下将吊索用手扶住并拟从吊钩上卸下。在实施该项操作的过程中，颜学赛操作失误导致挖斗突然自南向北横向摆动，挖斗上附带的吊钩脱钩打击到张球华的胸腹部，致使张球华自东向西面朝地面扑倒在地上，安全帽从头部脱落，滚动至打桩机基座下方。

此时，颜学赛听到喊声后立即离开挖机驾驶室，上前查看情况，15时55分许，颜学赛拨打120急救电话。报医后，颜学赛从租住地拿了一床被子盖住张球华身体，等待医院救援。16时25分，张球华被救护车拉入医院抢救，于17时25分宣告死亡。
三、事故应急处置及评估情况
（一）应急处置情况

事故发生后，长岭街道办事处及时启动事故应急响应，街道分管领导会同辖区派出所先行前往事故现场维护事故现场秩序，并将现场封锁，进一步保证了事故现场的完整性，同时将事故初步情况上报至区应急管理局，区应急局接报后立即组织相关人员赶往事故现场进行情况核实及现场察勘，对事故现场可能存在的不安全因素及时制定科学有效方案，逐渐排除潜在安全风险隐患，且要求长岭街道办事处牵头组织好对死者家属的安抚疏导和维稳协调工作。在区、镇两级相关部门各司其职、密切配合下，家属情绪逐渐稳定，没有引发社会不良舆情，直接经济损失140万元整。
（二）善后处置情况
事发当天，由云溪区长岭街道办事处牵头，组织成立由街道平安办、经济和生态办、司法所为成员的维稳工作组，对死者张球华的家属进行安抚疏导、善后协商。在长岭街道人民调解委员会调解下，坤阳公司与死者家属签订了人民调解协议书。
四、事故现场勘验情况
2024年12月10日至12月17日，技术组对事故现场进行了勘查，并查阅了相关资料。通过现场询问公司相关人员，详细了解了事发当天现场情况，还原了事故发生时的作业经过。

现场挂钩脱落，挂钩绳索连接到挖掘机挖斗上，且挂钩、绳索、挖掘机之间未完全进行固定，且挂钩未设置防脱钩装置。
[image: image1.jpg]


  [image: image2.jpg]



图-1 事故现场绳索挂钩及血迹图片

[image: image3.png]



图-2 事故发生时，需转移的圆柱形钢质垫筒

[image: image4.png]



图-3 圆柱形钢质垫筒一端与吊索相连
[image: image5.png]



图-4 圆柱形垫筒在转移过程中被挡住
五、事故直接原因及间接原因
（一）直接原因

一是颜学赛驾驶挖掘机操作失误，违章作业。挖掘机不具备挪机设备的安全条件，进而在用挂钩勾住打桩机的过程中挂钩脱落，是造成张球华死亡的直接原因。
二是挂钩、绳索未完全固定，处于随时脱落状态。挂钩绳索的一端连接挖掘机挖斗上，进而绳索挂钩不能完全固定，挂钩与打桩机的连接处未设置防脱钩装置，挂钩不能完全勾住打桩机，进而在挖掘机突然用力摆臂时，挂钩脱落，是导致张球华死亡的直接原因。

（二）间接原因

一是公司主体责任落实不到位。湖南坤阳建筑工程有限公司在挖掘机等设备转移过程中未安排人员进行现场核查，公司专职安全管理人员未履行安全管理义务，对作业现场未开展安全隐患排查，未能提供安全检查和隐患排查记录，未详细核对设备租赁方所出租设备的相关资质。未组织开展安全风险辨识、落实现场安全措施和安全技术交底工作。在本次作业过程中，失管失察，未开展现场安全监督、检查等工作，未能及时发现风险，督促相关方及时消除安全隐患并制止违规违章作业，是造成张球华死亡的间接原因。
二是人员安全意识不强。湖南坤阳建筑工程有限公司张球华安全意识不强、安全技能低下，违章指挥颜学赛用挖掘机来转移设备，在挖掘机上的绳索挂钩不能完全固定的条件下，用手扶住卸下连接打桩机的吊钩，且在安全隐患较大的环境下违章指挥挖掘机进行设备转移作业，进而导致挂钩脱落时将其挂伤。挖掘机不具备转移设备的条件，湖南坤阳建筑工程有限公司劳务人员张球华却要求颜学赛利用挖掘机来转移打桩机。且颜学赛、张球华风险识别能力差，不了解作业过程中存在的各类风险，对作业过程中存在的安全风险隐患辨识不到位，未针对性的采取有效措施及时消除安全隐患。在挖掘机、绳索、挂钩未能完全固定的情况下，张球华用手扶住卸下固定挂钩绳索，进而在挂钩脱落时将其挂伤，是造成张球华死亡的间接原因。
六、事故涉及有关责任单位和责任人员的主要问题
（一）湖南坤阳建筑工程有限公司
经查，坤阳公司未健全落实全员安全生产责任制，企业专职安全生产管理人员在设备转移过程中未安排专人到现场进行监督监督检查
，在颜学赛、张球华等人进行设备转移作业时，未安排专门人员进行现场管理
；公司专职安全管理人员未履行安全管理义务，对作业现场未开展安全隐患排查，未能提供安全检查和隐患排查记录；未结合风险管理的要求，针对性的对劳务人员开展转移设备作业操作规程、安全风险隐患辨识技能等相关培训
。坤阳公司在租赁颜学赛的设备时，未在承租合同中约定各自的安全生产管理职责或签订专门的安全管理协议，未定期进行安全检查
。
（二）事故有关责任人员
1.邓超。湖南坤阳建筑工程有限公司法定代表人兼主要负责人。未认真履行安全生产管理职责，在坤阳公司任职后未督促本单位全员落实安全生产责任制
；未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定健全并实施本单位机动车司机安全操作规程安全操作规程等安全生产规章制度和操作规程
，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对劳务人员的安全教育培训流于形式
。与颜学赛签订设备租赁合同时，未仔细审核其是否具备设备租赁、设备资料等相关资质，未与颜学赛在承租合同中约定各自的安全生产管理职责或签订专门的安全管理协议，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调管理。
2.王敏。湖南坤阳建筑工程有限公司专职安全管理人员。作为坤阳公司专职安全管理人员，未履行安全管理职责，未对作业现场开展安全隐患排查，未对公司劳务人员的安全教育培训如实记录，流于口头上强调。对安全生产违章违规行为或安全隐患问题，未及时发现并采取有效措施消除安全隐患，未常态化开展日常安全隐患排查，且未能提供安全隐患排查台账。
3.颜学赛。挖掘机设备租赁人员、挖掘机驾驶员。安全意识淡薄、安全技能低下，在利用挖掘机来转移打桩机时，发现张球华用手扶住卸下挂钩绳索却未及时阻止，未对周边安全环境、安全隐患进行有限标识，不了解转移设备作业过程中存在的各类风险，对作业过程中存在的机械伤害、脱钩、坠落等安全风险隐患辨识不到位
。

4.张球华。湖南坤阳建筑工程有限公司劳务人员、普工。安全意识淡薄，在协助挖掘机转移设备作业时用手扶住并卸下挖掘机、绳索、挂钩的连接处，不具备识别安全风险能力，安全技能低下，不了解转移设备作业过程中存在的各类风险，不具备从业人员必要的安全生产知识
；在不符合设备转移的安全条件情况下，违章指挥颜学赛利用挖掘机进行设备转移作业。
七、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）建议免于追责人员（1人）
张球华，安全意识淡薄，在协助挖掘机转移打桩机作业时用手扶住卸下挖掘机、绳索、挂钩的连接处，不具备识别安全风险能力，安全技能低下，不了解转移设备作业过程中存在的各类风险，不具备从业人员必要的安全生产知识
；在不符合设备转移的安全条件情况下，违章指挥颜学赛利用挖掘机进行设备转移作业，对事故的发生负有主要责任。鉴于张球华在该起事故中已死亡，建议免于追究其责任。
（二）对事故发生企业的处理建议
湖南坤阳建筑工程有限公司。未健全落实全员安全生产责任制，企业专职安全生产管理人员在设备转移过程中未安排专人到现场进行监督监督检查；未结合风险管理的要求，针对性的对劳务人员开展作业操作规程、安全风险隐患辨识技能培训；未对颜学赛所出租设备的资质文件进行审核。坤阳公司在租赁颜学赛的设备时，未在承租合同中约定各自的安全生产管理职责或签订专门的安全管理协议；在颜学赛、张球华等人进行设备转移作业时，未安排专门人员进行现场管理，对事故的发生负有责任。建议由云溪区应急管理局移交至岳阳市应急管理局执法支队依据有关法律规定，予以处理。
（三）对事故有关人员的处理建议（3人）
1.邓超。湖南坤阳建筑工程有限公司法定代表人兼主要负责人。未认真履行安全生产管理职责，在坤阳公司任职后未督促本单位全员落实安全生产责任制；未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未健全并实施本单位机动车司机安全操作规程等安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对劳务人员的安全教育培训流于形式。与颜学赛签订设备租赁合同时，未对其是否具备设备租赁、设备资料等相关资质进行审核，未与颜学赛在承租合同中约定各自的安全生产管理职责或签订专门的安全管理协议，对事故发生负有责任。建议由云溪区应急管理局移交至岳阳市应急管理局执法支队依据有关法律规定，予以处理。
2.王敏。湖南坤阳建筑工程有限公司专职安全管理人员。作为坤阳公司专职安全管理人员，未履行安全管理职责，未对作业现场开展安全隐患排查，未对公司劳务人员的安全教育培训如实记录，流于口头上强调，未查阅颜学赛所出租设备的相关资质资料。对安全生产违章违规行为或安全隐患问题，未及时发现并采取有效措施消除安全隐患，未制定安全隐患排查台账，发现安全隐患问题未及时督促相关人员整改落实，对事故发生负有责任，建议由云溪区应急管理局移交至岳阳市应急管理局执法支队依据有关法律规定，予以处理。 
3.颜学赛。挖掘机等设备租赁人员、挖掘机驾驶员。安全意识淡薄，在利用挖掘机挪动打桩机时，发现张球华用手扶住挂钩绳索却未及时阻止，未对周边安全环境、安全隐患进行有限标识，不了解作业过程中存在的各类风险，对作业过程中存在的机械伤害、脱钩坠落等安全风险隐患辨识不到位，对事故发生负有责任，建议由云溪区应急管理局移交至岳阳市应急管理局执法支队依据有关法律规定，予以处理。

八、事故防范和整改措施建议
（一）树牢安全发展理念，全面落实企业安全生产主体责任。湖南坤阳建筑工程有限公司应对该事故引以为鉴、举一反三，深刻吸取教训。尤其针对已出现的事故情况督促从业人员严格执行各类安全生产管理制度及安全操作规程;加大安全检查力度，对于危险性较大的施工作业，必须安排专职安全生产管理人员进行现场监督，及时发现并消除各类事故隐患，杜绝各类违章指挥、违章作业行为。要加强对从业人员的安全管理和安全教育培训，从本质上提升从业人员的安全意识，严防各类事故发生。

（二）深刻汲取事故教训，抓紧抓实作业现场安全风险防控。湖南坤阳建筑工程有限公司要按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规要求，建立健全安全管理机构，完善安全管理制度，全面落实安全管理责任制。要加强对企业的管理，强化企业职工的安全教育培训，强化隐患排查和风险辨识，督促外包劳务人员严格落实安全操作规程。

（三）紧盯当前短板弱项，切实强化建筑施工作业专项整治。区各相关职能单位及属地镇（街道）开展公路施工作业领域专项整治行动，不断加强对所管辖的企业安全生产监督检查工作力度，严格落实安全生产行业监管责任，督促企业落实安全生产主体责任，对检查发现的安全隐患问题，督促企业落实整改措施，确保及时消除事故隐患加大对和所属企业安全管理责任制落到实处。要坚决贯彻落实安全生产“三管三必须”要求，深刻汲取事故教育，充分认识当前安全生产工作的极端重要性，进一步加大对全区各类建筑施工作业现场的监督管理力度。
� 《安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。


� 《安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。


� 《安全生产法》第二十八条第一款、第二款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。


� 《安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。


� 《安全生产法》第二十一条第（一）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；


� 《安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；


� 《安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 


� 《安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。


� 《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。


� 《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。







